CasinoKing – Documento 15

Piano di implementazione reale: milestone, ordine sviluppo, rischi e task

# 1. Obiettivo

Passare da teoria a implementazione reale

Definire ordine sviluppo chiaro

Ridurre rischi e blocchi

# 2. Strategia generale

Costruire prima backbone (auth + wallet + db)

Poi primo gioco (Mines)

Poi admin e bonus

Poi miglioramenti (fairness avanzata, UX)

# 3. Milestone principali

M1 – Setup ambiente + repo + Docker

M2 – Auth + User + Login

M3 – Wallet + Ledger funzionante

M4 – Game session base

M5 – Mines funzionante (MVP)

M6 – Admin base + bonus

M7 – Hardening + fairness evolution

# 4. Ordine sviluppo tecnico

Database + migrations

Backend base (FastAPI)

Auth system

Wallet + ledger

Game engine Mines

Frontend base

Admin panel base

# 5. Task concreti iniziali

Creare repo GitHub

Setup Docker locale

Implementare schema DB

Endpoint auth base

Creare wallet utente

Accredito chip iniziale

# 6. Rischi principali

Errore su ledger (critico)

Gestione concorrenza

Bug logica gioco

Architettura troppo complessa troppo presto

# 7. Strategie anti-rischio

Test su ledger prima di tutto

Transazioni DB sempre atomiche

Logging chiaro

Versioning API

# 8. Definizione MVP reale

Login funzionante

Wallet con chip

Mines giocabile

UI semplice

No crypto, no complessità extra

# 9. Timeline realistica (indicativa)

Settimana 1: setup + auth

Settimana 2: wallet + ledger

Settimana 3: Mines backend

Settimana 4: frontend + integrazione

# 10. Decisione importante

Procedere in modo incrementale, non perfetto

Meglio funzionante che teoricamente perfetto

# 11. Fine fase metodologica

Questo è l’ultimo documento metodologico

Da ora si entra in IMPLEMENTAZIONE reale